Korytnica 12.11.2015 r.

**OGŁOSZENIE**

Rozpoczynają się prace projektowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korytnica.

Projektanci przyjadą do wszystkich, którzy zapisali się do programu budowy przydomowych oczyszczalni. Właściciel nieruchomości powinien posiadać mapę zasadniczą w skali 1:1000 działki, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia oraz dysponować jednym z wymienionych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości (wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu) .

Harmonogram

prac projektowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korytnica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Miejscowość | Data |
| 1. | Kąty, Maksymilianów | 17.11.2015  wtorek |
| 2. | Korytnica, Komory | 18.11.2015  środa |
| 3. | Leśniki, Nojszew | 18.11.2015  środa |
| 4. | Trawy, Nowy Świętochów | 19.11.2015  czwartek |
| 5. | Roguszyn, Szczurów, Wielądki | 19.11.2015  czwartek |
| 6. | Połazie Świętochowskie, Stary Świętochów | 20.11.2015  piątek |
| 7. | Pniewnik, Dąbrowa | 21.11.2015  sobota |

Stanisław Komudziński

/-/ Wójt Gminy Korytnica