Korytnica 28.10.2015 r.

**OGŁOSZENIE**

Rozpoczynają się prace projektowe związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korytnica.

Projektanci przyjadą do wszystkich, którzy zapisali się do programu budowy przydomowych oczyszczalni. Właściciel nieruchomości powinien posiadać mapę zasadniczą w skali 1:1000 działki, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia oraz dysponować jednym z wymienionych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości (wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu) .

Harmonogram

prac projektowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korytnica

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Miejscowość | Data |
| 1. | Adampol | 03.11.2015  wtorek |
| 2. | Bednarze | 04.11.2015  środa |
| 3. | Górki Borze, Górki Średnie, Górki Grubaki, Chmielew | 05.11.2015  czwartek |
| 4. | Czaple, Decie, Wypychy, Żelazów | 05.11.2015  czwartek |
| 5. | Jaczew, Rowiska | 06.11.2015  piątek |
| 6. | Korytnica, Komory | 06.11.2015  piątek |
| 7. | Kupce, Jugi | 07.11.2015  sobota |

Stanisław Komudziński

/-/ Wójt Gminy Korytnica