U M O W A

zawarta w dniu ………….  w  Korytnicy

pomiędzy Gminą Korytnica zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Stanisława Komudzińskiego – Wójta Gminy

a  , zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

została zawarta umowa następującej treści :

§  1.

1.Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego

rozstrzygniętego w Urzędzie Gminy Korytnica w dniu

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod

nazwą: Przebudowa  budynku świetlicy wiejskiej w Roguszynie

.

2.Szczegółowy zakres zawiera projekt techniczny stanowiący załącznik Nr 3 do

umowy.

§ 2.

1.Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie od

i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów

stanowiących jej załączniki wykona w terminie do  30.10.2013 r. który  rozumiany

jest jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do

eksploatacji .

§ 3.

1.Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację techniczną

w terminie do

3.Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie

4.Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego  do wykonywania na

budowie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo

budowlane  (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 243  poz. 1623 z późniejszymi zmianami)    wyszczególnionych w

art. 25 i 26 ustawy.

§ 4.

1.Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową siłami własnymi.

Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić podwykonawcom następujące

zakresy robót:

§5.

1.Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren)

budowy w   terminie do

§ 6.

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

posiadający odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie

z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy

dokumentacją techniczną.

§ 7.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy „ryczałtowo-ilościowe” za roboty stanowiące przedmiot

umowy wynosi (brutto):

słownie złotych :

w tym obowiązujący  podatek  VAT wynosi

słownie złotych:

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje

wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione

w dokumentacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne

do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami,

dokumentacją i normami technicznymi.

4.Rozliczenie robót z Wykonawcą „ryczałtowo-ilościowe”

-    na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego zał. Nr.1 do umowy,

-    ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

5.Zapłata przez Zamawiającego  faktury końcowej  za wykonane

roboty nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę faktury . Wystawiona faktura

musi być zgodna z podpisanym przez inspektora nadzoru protokołem odbioru

elementów robót. Należność zostanie przekazana  na konto wskazane przez wykonawcę nr

§ 8.

1.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach

dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

2.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w

terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

3.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia

robót powstałej z obowiązków ciążących  na Zamawiającym.

§ 9.

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające

z prawidłowej technologii robót odpowiada Zamawiający, a za pozostałe Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych

i znaków geodezyjnych.

§ 10.

1.Zmiana  warunków umowy może nastąpić na podstawie

uzgodnionego aneksu do umowy.

2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku :

a) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić ze względu na:

- ograniczenie zakresu umowy;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia."

§ 11.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają

wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,05 %

wartości umownej określonej w § 7 pkt.1  za każdy dzień zwłoki.

2.Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 %

wartości umownej określonej w §  7 pkt 1 .

7.Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1,2 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

II.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1.Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie

Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości

określonej w § 7, pkt.1.

§ 12.

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 36 m - cy na wykonywane roboty  objęte   przedmiotem umowy.      Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia    czynności odbioru robót.

§ 13.

1.Zgodnie z art. 150 Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne Wykonawca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy tj.

2.Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia wykonania umowy wymienioną

w, pkt.1 w postaci

3.Zabezpieczenie w pieniądzu będzie gromadzone na koncie

4.Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego

zabezpieczenia nastąpi:

a/ 70% wysokości zabezpieczenia po odbiorze robót w ciągu 30 dni

b/ 30% wysokości zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji w ciągu 15 dni.

§ 14.

- Zakończenie wykonania robót i gotowość do odbioru , Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Wykonawca przed wyznaczeniem terminu odbioru, przedkłada Zamawiającemu komplet dok. odbiorowej w celu jej sprawdzenia (tj.  protokoły badań i sprawdzeń, atesty lub inne wymagane).

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust.2. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony Umowy bądź osoby upoważnione do dokonania odbioru w ich imieniu na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa będącego załącznikiem do protokółu.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 15.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby

zamawiającego.

§ 16.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.

§  17.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 – egz. dla

każdej ze stron.

§ 18.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1/ kosztorys ofertowy

2/oferta Wykonawcy

3/projekt techniczny

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca: