U M O W A

zawarta w dniu ………….  w  Korytnicy

pomiędzy Gminą Korytnica zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Stanisława Komudzińskiego – Wójta Gminy

a  , zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

została zawarta umowa następującej treści :

§  1.

1.Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego

rozstrzygniętego w Urzędzie Gminy Korytnica w dniu

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod

nazwą: „  Remont oraz docieplenie  świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabiany wraz

z utwardzeniem terenu.

2.Szczegółowy zakres zawiera projekt techniczny stanowiący załącznik Nr 3 do

umowy.

§ 2.

1.Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie od ……………..

i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów

stanowiących jej załączniki wykona w terminie do  30.08.2014 r. który  rozumiany

jest jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do

eksploatacji .

§ 3.

1.Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację techniczną

w terminie do …………………..

3.Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie   ………………………………….

4.Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego  do wykonywania na

budowie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo

budowlane  (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 243  poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

wyszczególnionych w  art. 25 i 26 ustawy.

§ 4.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą , wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych wymienionych w SIWZ z pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art. 143b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  w trybie niżej określonym:

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego , do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz  z uwzględnieniem zapisów z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z uwzględnieniem zapisów z art. 143 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wraz z uwzględnieniem zapisów z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo należy zastosować zapisy określone odpowiednio w pkt. 1÷5.

3. Za działania lub zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

:

§5.

1.Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren)

budowy w   terminie do ……………………………

§ 6.

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

posiadający odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie

z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy

dokumentacją techniczną.

§ 7.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy „kosztorysowe” za roboty stanowiące przedmiot

umowy wynosi (brutto):……………………….

słownie złotych : ………………………………………

w tym obowiązujący  podatek  VAT wynosi……………………………….

słownie złotych: ………………………………………………………

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje

wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione

w dokumentacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne

do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami,

dokumentacją i normami technicznymi.

4.Rozliczenie robót z Wykonawcą „kosztorysowe”

-    na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego zał. Nr.1 do umowy,

-    ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

5.Zapłata przez Zamawiającego  faktury końcowej  za wykonane

roboty nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę faktury . Wystawiona faktura

musi być zgodna z podpisanym przez inspektora nadzoru protokołem odbioru

elementów robót. Należność zostanie przekazana  na konto wskazane przez wykonawcę nr….

6. Wykonawca wraz z fakturą końcową przedstawi:

1) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,  iż Wykonawca uiścił na ich

rzecz wymagane wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości, lub

2) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty

określonych w ust. 6 pkt 2) oraz braku pisemnego zgłoszenia uwag dotyczących zasadności

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  (w

przypadku ich zaistnienia) – Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z

nieprzedstawionych dowodów zapłaty w terminie 30 dni od daty złożenia faktury końcowej

przez Wykonawcę Zamawiającemu.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty

określonych w ust. 6 pkt 2) oraz zaistnienia zasadniczej wątpliwości  Zamawiającego   w wyniku

zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – Zamawiający złoży do

depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy

§ 8.

1.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach

dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

2.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w

terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

3.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia

robót powstałej z obowiązków ciążących  na Zamawiającym.

§ 9.

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające

z prawidłowej technologii robót odpowiada Zamawiający, a za pozostałe Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych

i znaków geodezyjnych.

§ 10.

1.Zmiana  warunków umowy może nastąpić na podstawie

uzgodnionego aneksu do umowy.

2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku :

a) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić ze względu na:

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia."

§ 11.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają

wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,05 %

wartości umownej określonej w § 7 pkt.1  za każdy dzień zwłoki.

2.Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 %

wartości umownej określonej w §  7 pkt 1 .

3.Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1,2 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4.Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom 5 % wartości umownej określonej w §  7 pkt 1

5. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane lub projektu jej zmian 5 % wartości umownej określonej w §  7 pkt 1

6.Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany 5 % wartości umownej określonej w §  7 pkt 1

II.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1.Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie

Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości

określonej w § 7, pkt.1.

§ 12.

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 36 m - cy na wykonywane roboty  objęte   przedmiotem umowy.      Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia    czynności odbioru robót.

§ 13.

1.Zgodnie z art. 150 Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm) w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne Wykonawca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy tj. ……………………………………………

2.Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia wykonania umowy wymienioną

w, pkt.1 w postaci …………………………………………….

3.Zabezpieczenie w pieniądzu będzie gromadzone na koncie  nr …………………………

4.Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego

zabezpieczenia nastąpi:

a/ 70% wysokości zabezpieczenia po odbiorze robót w ciągu 30 dni

b/ 30% wysokości zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji w ciągu 15 dni.

§ 14.

- Zakończenie wykonania robót i gotowość do odbioru , Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Wykonawca przed wyznaczeniem terminu odbioru, przedkłada Zamawiającemu komplet dok. odbiorowej w celu jej sprawdzenia (tj.  protokoły badań i sprawdzeń, atesty lub inne wymagane).

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust.2. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony Umowy bądź osoby upoważnione do dokonania odbioru w ich imieniu na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa będącego załącznikiem do protokółu.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 15.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby

zamawiającego.

§ 16.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.

§  17.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 – egz. dla

każdej ze stron.

§ 18.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1/ kosztorys ofertowy

2/oferta Wykonawcy

3/projekt techniczny

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca: